|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 ICT멘토링 회의록** | | | |
| **구분** | 4월 2차 회의 | **작성자** | 이건아 |
| **회의시간** | 2024. 04. 11. 18:00-19:00 | **회의장소** | 도서관 회의실 |
| **참석자** | 남윤겸 박진서 위찬우 이건아 정의찬 | | |
| **회의제목** | 4월 2차 회의 | | |
| * **주요 내용**   + **전달사항**   + **이전 과제 피드백**   + **금일 주요 내용**   + **다음 회의 때까지 할 일**   + **다음 회의 일정**   + **주요 일정 정리** * **멘토님과의 미팅**    + **4/6 11:00 온라인 미팅 완료.**   + **이후 미팅 5/5 이전 진행 예정** * **세부 내용**    + **전달사항**   + **이전 과제 피드백**     - **전원**       * **유튜브 또는 인터넷 강의 찾아서 개인 개발 파트 강의 1시간 이상 듣기 - O**       * **지난주 과제에 이어 부족한 점 및 피드백 받은 부분 수정해오기 - O**     - **윤겸**       * **사용자 모션인식에 관한 동작 수행 관련 강의 듣기 - O**     - **진서**       * **Django 강좌 수강 후 프로젝트 실행 관련 강의듣기 - O**     - **찬우**       * **OpenCV 환경 세팅 및 툴 사용 실험(노이즈 필터링 관련) 강의 듣기 - O**     - **건아**       * **프로젝트에 맞는 챗 봇 API 사용을 위한 강의 찾아 듣기 - O**     - **의찬**       * **React 기본 지식에 관한 강의 찾아 듣기 - O**   + **금일 주요 내용**     - **각자 파트 과제 해온 것 발표 및 문제점 또는 추가 아이디어 논의 - O**       * **Chat Bot에 관하여 GPT API를 이용하여 전체적인 질문에 대한 답변을 해주기 보다는 머신 러닝과 자연어 처리를 통해 인공지능을 학습시키고 헬스 케어에 관한 질문에 대한 분석을 해주도록 개발 예정**     - **4/1에 올라온 한이음 이용자 메뉴얼 공지 확인하기 - O**     - **장비신청 장비 알아보기 – 웹 캠 및 지원받을 클라우드 서비스 정하기 - O**       * **Chat GPT – 한이음에 전화하여 물어보기**       * **협업 툴 – Notion 사용**       * **클라우드 서버 – 추후에 추가 논의 후 결정**       * **웹 캠 – 2개 구매 예정**   + **다음 회의 때까지 할 일**     - **전원**       * **각자 맡은 파트 실제로 구현 가능한 것인지 코드 테스트 후 가능 여부 확인**       * **추가적인 온라인 토의를 통해 화면설계서 작성**       * **(선택) 각자 파트에 대한 강의 시청 또는 검색을 통한 공부해오기**     - **윤겸**       * **사용자 모션 인식 되는 코드 여부 실행해보고 결과 여부 확인**       * **Chat Bot 엔진 개발 가능 여부 코드 실행을 통해 확인 및 데이터 학습시킬 방법 논의**     - **진서**       * **화면설계서 작성**     - **찬우**       * **사용자 모션 인식 되는 코드 여부 실행해보고 결과 여부 확인**       * **화면설계 디자인**     - **건아**       * **Chat Bot 엔진 개발 가능 여부 코드 실행을 통해 확인 및 데이터 학습시킬 방법 논의**     - **의찬**       * **화면설계서 작성**   + **다음 회의 일정**     - **5/2 18:00**     - **장소: 도서관 회의장소**   + **주요 일정 정리**     - * **4월 3주차 시험기간 시작**       * **중간보고서 방학기간 제출예정**   + **회의 사진**   **사람, 인간의 얼굴, 의류, 실내이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명** | | | |