|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 ICT멘토링 회의록** | | | |
| **구분** | 5월 2차 회의 | **작성자** | 이건아 |
| **회의시간** | 2024. 05. 09. 18:00-20:00 | **회의장소** | 도서관 세미나실 |
| **참석자** | 박진서 위찬우 이건아 정의찬 | | |
| **회의제목** | 5월 2차 회의 | | |
| * **주요 내용**   + **전달사항**   + **이전 과제 피드백**   + **금일 주요 내용**   + **다음 회의 때까지 할 일**   + **다음 회의 일정**   + **주요 일정 정리** * **멘토님과의 미팅**    + **5/7 21:00 온라인 미팅 완료.** * **세부 내용**    + **전달사항**   + **이전 과제 피드백**     - **전원**       * **주말까지는 각자 파트에 대한 필요 지식 공부 – O**       * **멘토님과 온라인 미팅 후 받은 피드백을 바탕으로 논의 후 추가 과제 해오기** * **5/9 회의를 통한 결정**   + - **윤겸**       * **여러 Inbody 텍스트를 보고 어느 부위 운동이 부족한지 분석하여 텍스트 형태로 반환 시켜주는 방법 공부하기 – 보류**     - **진서**       * **화면설계서 논의 할 때 이야기 했던 데이터들 어떻게 저장해 놓을 지 공부해오기 – 보류**     - **찬우**       * **OpenCV 관련된 강의 또는 개인적으로 공부 해오기 – 보류**       * **프론트 화면설계 보조 – 보류**     - **건아**       * **여러 Inbody 텍스트를 보고 어느 부위 운동이 부족한지 분석하여 텍스트 형태로 반환 시켜주는 방법 공부하기 – 보류**     - **의찬**       * **논의 후 바뀐 화면설계서 작성하기 – 보류**   + **금일 주요 내용**     - **5/7일 멘토님과의 회의 이후 방향성 수정**       * **화면설계서 중요한 영상처리 파트 제외 일부분 수정**       * **역할분담 재구성** * **윤겸, 찬우, 건아 : 영상 처리 및 분석 담당** * **진서 : 백엔드 담당 및 프론트 보조** * **의찬 : 프론트 담당**   + - **5월 동안 프로젝트 개발 방향성 토의**       * **기말 시험 전 5/23일까지 회의 진행**       * **5/30일은 6월 방향성 토의 진행**   + **다음 회의 때까지 할 일**     - **전원**       * **영상 실행 시 개인 트레이닝 화면에 대한 실시간 불일치 자세를 어떻게 나타낼 지 생각해오기 – 어떻게 어느 기준으로 정할지**     - **윤겸**       * **사람 나오는 영상 분석 시도**     - **진서**       * **회의 때 생각했던 구성대로 화면설계서 초안 작성**     - **찬우**       * **사람 나오는 영상 분석 시도**     - **건아**       * **openCV세팅 및 사람 나오는 영상 분석 시도**     - **의찬**       * **회의 때 생각했던 구성대로 화면설계서 초안 작성**   + **다음 회의 일정**     - **5/16 18:00**     - **장소: 도서관 세미나실**   + **주요 일정 정리**     - * **중간보고서 방학기간 제출예정** | | | |