|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024 ICT멘토링 회의록** | | | |
| **구분** | 6월 3차 회의 | **작성자** | 이건아 |
| **회의시간** | 2024. 06. 24. 13:00-19:00 | **회의장소** | 도서관 세미나실 |
| **참석자** | 남윤겸 박진서 위찬우 이건아 정의찬 | | |
| **회의제목** | 6월 3차 회의 | | |
| * **주요 내용**   + **전달사항**   + **이전 과제 피드백**   + **금일 주요 내용**   + **다음 회의 때까지 할 일**   + **다음 회의 일정**   + **주요 일정 정리** * **멘토님과의 미팅**    + **6/22 21:00 온라인 미팅 완료.** * **세부 내용**    + **전달사항**     - **역할분담**       * **윤겸, 찬우, 건아 : 영상 처리 및 분석**       * **진서 : 백엔드 담당 및 프론트 보조**       * **의찬 : 프론트 담당**   + **이전 과제 피드백**     - **전원**       * **6/22일 21:00 멘토님과의 회의 예정 – 진행 완료**       * **각자 파트에 대한 개인적인 공부 진행 – 진행 중**       * **멘토님과 회의 이전까지 Gantt 기반 일정 수립을 위해 각 담당 파트 별 어떤 기능이 필요한지 및 예상 시작과 마감 기간 작성해서 톡방에 남겨주기 - O**     - **윤겸**       * **Web 서버 메뉴 구성도 작성 -> 멘토님과의 회의 이후 – 미완성**     - **진서**       * **26p Back-end ERD 관계도 사진 제작한 사진으로 변경하고 내용 변경하기 – 제작 진행중**       * **테이블 정의서(43p) -> Back-end ERD 관계도 사진보고 내용 수정하고 설명 간단히 작성(할 수 있는 부분까지) - X**     - **찬우**       * **영상처리 알고리즘 순서도 제작 및 내용 작성 - O**     - **건아**       * **전체 서비스 구성도 작성 – DB에 어떤 데이터가 필요한지 논의 후 추가 수정 예정**     - **의찬**       * **멘토님과 진행하는 회의 이후 화면설계서 수정할 부분 없으면 제작설계서 18p~부분 화면 설계서 사진 변경 후 내용 수정하기 – 최소 3page 내용 작성 - O**   + **금일 주요 내용**     - **멘토님 과의 회의 이후 토의**     - **윤겸**       * **Web 서버 메뉴 구성도 작성 – 완성**       * **팔 운동에 대한 코드 공부 및 찾아보기 – O (진행중)**     - **진서**       * **ERD 관계도 만들고 localhost 열기 – O**       * **React와 연결을 하기 위한 작업 시행 - O**     - **찬우**       * **알고리즘 명세서 설명 작성하기 – 진행 중**       * **팔 운동에 대한 코드 공부 및 찾아보기 - X**       * **실습장비 정산 - O**     - **건아**       * **팔 운동에 대한 코드 공부 및 찾아보기 - X**       * **중간보고서 일정 조율 - O**     - **의찬**       * **화면설계서 설명 약간 수정하기 - O**       * **React공부 시작하고 네비게이션 바 만들기 – 진행 중** * **실행 오류 해결중**   + **다음 회의 때까지 할 일**     - **전원**     - **윤겸**     - **진서**     - **찬우**     - **건아**     - **의찬**   + **다음 회의 일정**     - **6/25 13:00**     - **장소: 도서관 세미나실**   + **주요 일정 정리**     - * **중간점검 서류 제출 7월 17일 이전 제출예정**       * **8월 1일부터 공모전 신청기간**     - **방학 중 회의 날짜**       * **월, 화 1시 ~ 7시**       * **중간보고서 제출 이후 7월 4주차 회의 과제로 대체** | | | |